招标工程量清单编制说明

一、工程概况

（一）工程名称：晋阳院区急诊儿科候诊区改造项目

（二）建设单位：四川省妇幼保健院

（三）建设地点：成都市武侯区晋阳路沙堰西二街209号

（四）主要施工内容及规模：收费室墙面地面改造、门窗改造、室外沥青道路、花岗石路面、急诊儿科备用电源、改造中心供氧、负压及正压系统等工程。

二、招标工程量清单编制范围

施工设计图纸及建设单位要求的全部内容。

三、工程量清单说明

（一）本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的工程量清单计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算，计量采用中华人民共和国法定计量单位。

（二）本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解，本工程技术规范采用《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500－2013) 及相关配套文件和《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020）及相关配套文件。

（三）本工程量清单中所列工程数量是设计的工程图纸数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按工程量清单计量规则规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额。

（四）工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

（五）图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

四、投标报价说明

（一）工程量清单中每一子目须填入单价或总价，且只允许有一个报价。

（二）除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

（三）工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

（四）承包人对用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总价之中。

（五）暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于施工合同签证时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。暂列金额由招标人暂列并根据实际情况而决定是否动用。投标人必须按招标人给定的金额计入投标报价总价。

（六）总价措施项目清单计价表中的安全文明施工费（即环境保护费、安全施工费、文明施工费和临时设施费）为不可竞争费用，投标时按招标人给定金额填报；结算时本工程的安全文明施工费按投标人的《建设工程安全文明施工措施评价及费率测定表》测定的费率执行；投标人未向安全文明施工费费率测定机构申请测定费率的，只能按规定计取基本费。其他约定详合同。

（七）规费和税金项目

（1）规费：投标报价时按招标人给定金额填报，结算时按中标人持有的资质类别等级对应的费率计取。

（2）销项增值税：销项增值税额按川建造价发【2019】181号文规定9%计算，销项税额=税前工程造价×销项增值税税率9%。

（3）附加税：投标报价时按《四川省建设工程工程清单计价定额》（2020）“工程在市区内”费率0.313%报价，结算时按合同约定计取。

（八）投标报价中的单价和合价全部采用人民币表示。

五、计日工说明

本工程不计计日工。

六、其他说明

（一）该工程量清单作为招标文件的组成部分，一经中标且签订合同，即成为合同的组成部分。

（二）本工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、工程规范、业主提供的施工图和工程量清单计价规范一起使用。

（三）本工程量清单编制说明与招标文件有关合同条款相矛盾的以招标文件为准。

（四）投标人报价时需考虑外购材料采购运输费及场内材料二次转运费，综合考虑到报价中，结算时不再单独计取。

（五）本工程招标人设置招标控制价为369860.03元（其中暂列金额为16014.67元、规费2041.41元、安全文明施工费3836.45元）。

（六）本说明未尽事项，以《计价规范》、《计价管理办法》、招标文件、施工合同以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。