四川省妇幼保健院   四川省妇女儿童医院

院内配电设备检测市场调研公告

一、项目名称：四川省妇幼保健院 院内配电设备检测费市场调研公告

二、本市场调研项目在四川妇幼保健网(http:www.fybj.net)上公开发布（提供免费下载），供符合条件的潜在供应商前来参加市场调研。

三、市场调研期限：2024年5月6日-2024年5月8日。

市场调研期间，请各潜在供应商在工作日到我院后勤保障部提交资料。

四、市场调研方案及需求（见附件1）。

五、提供真实齐全的资质证明文件一份（保证所提供的各种材料和证明材料的真实性，承担相应的法律责任，并请按照下面的顺序装订）：

1、封面（注明项目名称、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）

2、营业执照或三证合一营业执照（副本，复印件）

3、资质证明文件：具有承装（修、试）电力设施业务，四级承装类或以上，四级承修类或以上，四级承试类或以上

4、经办人授权委托书,法人、经办人身份证复印件

5、质量保证书

6、售后服务承诺书

7、封底

六、其他说明：

1、根据要求及自身实际用A4纸编制市场调研书，严格按上述第五条的装订顺序编制市场调研书。

2、提供的所有资料须加盖鲜章。

3、特别申明：现公示的采购需求因市场了解的局限性，仅作为医院市场调研参考使用，无任何针对性、偏向性、歧视性，如有不全之处，敬请理解，并请关注该项目的采购动态。

七、市场调研书的递交：调研期间工作日08：00—12:00、14:00-17：30，一式一份送交四川省妇幼保健院后勤保障部（综合楼二楼）。

地址：四川省成都市晋阳路沙堰西二街290号

联系人：赵老师

电  话：028-65978223

四川省妇幼保健院

后勤保障部

2024年4月30日

附件1

四川省妇幼保健院 院内配电设备检测服务招采要求

一、工程概况

1.工程名称：高压系统预防性试验、检测项目

2.工程位置：成都市武侯区沙堰西二街290号

成都市金牛区抚琴西路338号

成都市双流区岐黄二路1515号

3.工程概况：1.2期配电室电力电缆、6台变压器（含1台630KVA油浸式变压器）。高压柜17组、低压柜47组，绝缘工具，真空断路器，电压/电流表，避雷器的绝缘，耐压试验以及高低配电室设施设备检修维护，天府院区设备维护台账见附件1。

二、工程方案与施工要求

（一）晋阳工程要求

1.分段停电检修。（1#市电10KV主供电9831省妇幼开关站，2#市电10KV9871瑞泰锦城开关站和发电机供电）

2.先停主供，低压负载由发电机供电。高压和变压器实施检修测试。

3.停发电机，低压负载由2#市电备供电供电。1.2期低压分段运行交换检修。

4.在整个过程中，检修人员必须持证挂牌上岗，严格按照规程规范作业。

5.各设备完成试验检测后，须取得技术质量监督局认可的合格证备查或更换的仪表完成安装后，须提供国家3C认证或厂家的合格证备查。

（二）天府院区要求

1.天府院区属于双电源双回路，先停主供，备供进行供电。部分未保电区域根据科室需求需单独租用发电机进行供电。

2.天府院区配电系统属于建设后首保，潜在服务商需再次核对相关回路，并做好标识记录。

3.在整个过程中，检修人员必须持证挂牌上岗，严格按照规程规范作业。

4.各设备完成试验检测后，须取得技术质量监督局认可的合格证备查或更换的仪表完成安装后，须提供国家3C认证或厂家的合格证备查

（三）检测依据

根据《电力设备预防性试验规程》、《继电保护和电网安全自动装置检验规程》和《继电保护和电网安全自动装置试验方法》，按照规定每年需要对全院高压系统进行一次预防性检修、检测。以便及时发现设备潜在的缺陷或隐患；例如绕组直流电阻、绝缘电阻、介质损耗因数、直流泄漏、直流耐压、交流耐压、绝缘油试验等。

（三）单位要求

1、参与投标的投标人必须具有独立法人资格。

2、具有安全生产许可证

3、具有承装（修、试）电力设施业务，四级承装类或以上，四级承修类或以上，四级承试类或以上

4.本改造项目不接受联合体投标。

（四）服务期限

服务期限为2年.

| 附件2 设施设备台账（供配电系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备自编号 | 规格型号 | 区域位置-楼宇名称 | 区域位置-楼层号 | 区域位置-房间号 | 安装位置 | 设备数量 | 计量单位 | 设备服务区域 | 设备制造商 |
| 1 | 高压进线柜 | TF-PD-1-AH101 | KYN44A-12 | 1号楼 | 负1层 | EB1022 | 高压配电房 | 1 | 台 | 凤北二线 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 2 | 高压计量柜 | TF-PD-1-AH102 | KYN44A-12 | 1号楼 | 负1层 | EB1022 | 高压配电房 | 1 | 台 | 凤北二线 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 3 | 高压避雷柜 | TF-PD-1-AH103 | KYN44A-12 | 1号楼 | 负1层 | EB1022 | 高压配电房 | 1 | 台 | 凤北二线 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 4 | 高压出线柜 | TF-PD-1-AH104 | KYN44A-12 | 1号楼 | 负1层 | EB1022 | 高压配电房 | 1 | 台 | 1T1变压器 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 5 | 高压出线柜 | TF-PD-1-AH105 | KYN44A-12 | 1号楼 | 负1层 | EB1022 | 高压配电房 | 1 | 台 | 2T1变压器 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 6 | 高压出线柜 | TF-PD-1-AH106 | KYN44A-12 | 1号楼 | 负1层 | EB1022 | 高压配电房 | 1 | 台 | 3T1变压器 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 7 | 高压联络柜 | TF-PD-1-AH107 | KYN44A-12 | 1号楼 | 负1层 | EB1022 | 高压配电房 | 1 | 台 | 主备联络 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 8 | 高压隔离柜 | TF-PD-1-AH108 | KYN44A-12 | 1号楼 | 负1层 | EB1022 | 高压配电房 | 1 | 台 | 主备隔离 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 9 | 高压出线柜 | TF-PD-1-AH109 | KYN44A-12 | 1号楼 | 负1层 | EB1022 | 高压配电房 | 1 | 台 | 1T2变压器 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 10 | 高压出线柜 | TF-PD-1-AH110 | KYN44A-12 | 1号楼 | 负1层 | EB1022 | 高压配电房 | 1 | 台 | 2T2变压器 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 11 | 高压出线柜 | TF-PD-1-AH111 | KYN44A-12 | 1号楼 | 负1层 | EB1022 | 高压配电房 | 1 | 台 | 3T2变压器 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 12 | 高压出线柜 | TF-PD-1-AH112 | KYN44A-12 | 1号楼 | 负1层 | EB1022 | 高压配电房 | 1 | 台 | ZT1箱变 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 13 | 高压出线柜 | TF-PD-1-AH113 | KYN44A-12 | 1号楼 | 负1层 | EB1022 | 高压配电房 | 1 | 台 | ZT2箱变 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 14 | 高压避雷柜 | TF-PD-1-AH114 | KYN44A-12 | 1号楼 | 负1层 | EB1022 | 高压配电房 | 1 | 台 | 仁园线 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 15 | 高压计量柜 | TF-PD-1-AH115 | KYN44A-12 | 1号楼 | 负1层 | EB1022 | 高压配电房 | 1 | 台 | 仁园线 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 16 | 高压进线柜 | TF-PD-1-AH116 | KYN44A-12 | 1号楼 | 负1层 | EB1022 | 高压配电房 | 1 | 台 | 仁园线 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 17 | 直流屏 | TF-PD-2-001 | GZWG-65AH/220V | 1号楼 | 负1层 | EB1024 | 运行值班室 | 1 | 台 | AH101-AH116 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
| 18 | 变压器 | TF-PD-1-1T1 | SCB13-1000kVA | 1号楼 | 负1层 | EB1021 | 1#低压配电房 | 1 | 台 | 1AN101-1AN113 | 南京大全变压器有限公司 |
| 19 | 低压进线柜 | TF-PD-1-1AN101 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 负1层 | EB1021 | 1#低压配电房 | 1 | 台 | 1AN102-1AN113 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 20 | 低压补偿柜 | TF-PD-1-1AN102 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 负1层 | EB1021 | 1#低压配电房 | 1 | 台 | 1AN103-1AN113 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 21 | 低压补偿柜 | TF-PD-1-1AN103 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 负1层 | EB1021 | 1#低压配电房 | 1 | 台 | 1AN104-1AN113 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 22 | 低压滤波柜 | TF-PD-1-1AN104 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 负1层 | EB1021 | 1#低压配电房 | 1 | 台 | 1AN105-1AN113 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 23 | 低压出线柜 | TF-PD-1-1AN105 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 负1层 | EB1021 | 1#低压配电房 | 1 | 台 | 1AN106-1AN113 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 24 | 低压出线柜 | TF-PD-1-1AN106 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 负1层 | EB1021 | 1#低压配电房 | 1 | 台 | 手术室、EICU、急诊、走廊照明 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 25 | 低压出线柜 | TF-PD-1-1AN107 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 负1层 | EB1021 | 1#低压配电房 | 1 | 台 | 内镜、正负压、医梯、影像、走廊 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 26 | 低压出线柜 | TF-PD-1-1AN108 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 负1层 | EB1021 | 1#低压配电房 | 1 | 台 | 手术净化、急诊空调、手术空调 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 27 | 低压出线柜 | TF-PD-1-1AN109 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 负1层 | EB1021 | 1#低压配电房 | 1 | 台 | DSA、普通照明、新风、扶梯、人防 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 28 | 低压出线柜 | TF-PD-1-1AN110 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 负1层 | EB1021 | 1#低压配电房 | 1 | 台 | 车库动力、车库照明、设备房照明 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 29 | 低压双电源柜 | TF-PD-1-1AN111 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 负1层 | EB1021 | 1#低压配电房 | 1 | 台 | 1AN101-1AN113 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 30 | 低压出线柜 | TF-PD-1-1AN112 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 负1层 | EB1021 | 1#低压配电房 | 1 | 台 | 1区、2区、3#、4#消防总箱、消防梯 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 31 | 低压出线柜 | TF-PD-1-1AN113 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 负1层 | EB1021 | 1#低压配电房 | 1 | 台 | 后保消防、喷淋、消防梯、消防总箱 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |
| 18 | 变压器 | TF-PD-1-1T2 | SCB13-1000kVA | 1号楼 | 负1层 | EB1021 | 1#低压配电房 | 1 | 台 | 1AN201-1AN213 | 南京大全变压器有限公司 |
| 19 | 低压进线柜 | TF-PD-1-1AN201 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 负1层 | EB1021 | 1#低压配电房 | 1 | 台 | 1AN202-1AN213 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 20 | 低压补偿柜 | TF-PD-1-1AN202 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 负1层 | EB1021 | 1#低压配电房 | 1 | 台 | 1AN203-1AN213 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 21 | 低压补偿柜 | TF-PD-1-1AN203 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 负1层 | EB1021 | 1#低压配电房 | 1 | 台 | 1AN204-1AN213 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 22 | 低压滤波柜 | TF-PD-1-1AN204 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 负1层 | EB1021 | 1#低压配电房 | 1 | 台 | 1AN205-1AN213 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 23 | 低压出线柜 | TF-PD-1-1AN205 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 负1层 | EB1021 | 1#低压配电房 | 1 | 台 | DSA、急诊、手术空调、手术净化 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 24 | 低压出线柜 | TF-PD-1-1AN206 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 负1层 | EB1021 | 1#低压配电房 | 1 | 台 | 新风动力、手术办公、影像、内镜 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 25 | 低压出线柜 | TF-PD-1-1AN207 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 负1层 | EB1021 | 1#低压配电房 | 1 | 台 | 消防电梯、消防总箱 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 26 | 低压出线柜 | TF-PD-1-1AN208 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 负1层 | EB1021 | 1#低压配电房 | 1 | 台 | 应急照明、消防喷淋、消防泵、电梯、总箱 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 27 | 低压双电源柜 | TF-PD-1-1AN209 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 负1层 | EB1021 | 1#低压配电房 | 1 | 台 | 1AN201-1AN213 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 28 | 低压出线柜 | TF-PD-1-1AN210 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 负1层 | EB1021 | 1#低压配电房 | 1 | 台 | EICU、抢救室 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 29 | 低压双电源柜 | TF-PD-1-1AN211 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 负1层 | EB1021 | 1#低压配电房 | 1 | 台 | 1AN201-1AN213 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 30 | 低压出线柜 | TF-PD-1-1AN212 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 负1层 | EB1021 | 1#低压配电房 | 1 | 台 | 空压、负压、病理、急诊、药房、走廊、手术室附属 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 31 | 低压出线柜 | TF-PD-1-1AN213 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 负1层 | EB1021 | 1#低压配电房 | 1 | 台 | 后勤保障用电、手术净化、医梯、正负压 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |
| 32 | 变压器 | TF-PD-1-2T1 | SCB13-1600kVA | 1号楼 | 负1层 | EB1024 | 2#低压配电房 | 1 | 台 | 2AN101-2AN108 | 南京大全变压器有限公司 |
| 33 | 低压进线柜 | TF-PD-1-2AN101 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 负1层 | EB1024 | 2#低压配电房 | 1 | 台 | 2AN102-2AN108 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 34 | 低压补偿柜 | TF-PD-1-2AN102 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 负1层 | EB1024 | 2#低压配电房 | 1 | 台 | 2AN103-2AN108 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 35 | 低压补偿柜 | TF-PD-1-2AN103 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 负1层 | EB1024 | 2#低压配电房 | 1 | 台 | 2AN104-2AN108 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 36 | 低压滤波柜 | TF-PD-1-2AN104 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 负1层 | EB1024 | 2#低压配电房 | 1 | 台 | 2AN105-2AN108 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 37 | 低压联络柜 | TF-PD-1-2AN105 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 负1层 | EB1024 | 2#低压配电房 | 1 | 台 | 2AN101-2AN202 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 38 | 低压出线柜 | TF-PD-1-2AN106 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 负1层 | EB1024 | 2#低压配电房 | 1 | 台 | 冷水机组 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 39 | 低压出线柜 | TF-PD-1-2AN107 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 负1层 | EB1024 | 2#低压配电房 | 1 | 台 | 冷区水泵、检验科空调 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 40 | 低压出线柜 | TF-PD-1-2AN108 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 负1层 | EB1024 | 2#低压配电房 | 1 | 台 | 热水循环泵、换热站、病理科空调、冷却水补水、冷冻水泵、冷却水泵 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 41 | 变压器 | TF-PD-1-2T2 | SCB13-1600kVA | 1号楼 | 负1层 | EB1024 | 2#低压配电房 | 1 | 台 | 2AN201-2AN206 | 南京大全变压器有限公司 |
| 42 | 低压进线柜 | TF-PD-1-2AN201 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 负1层 | EB1024 | 2#低压配电房 | 1 | 台 | 2AN202-2AN206 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 43 | 低压补偿柜 | TF-PD-1-2AN202 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 负1层 | EB1024 | 2#低压配电房 | 1 | 台 | 2AN203-2AN206 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 44 | 低压补偿柜 | TF-PD-1-2AN203 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 负1层 | EB1024 | 2#低压配电房 | 1 | 台 | 2AN204-2AN206 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 45 | 低压滤波柜 | TF-PD-1-2AN204 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 负1层 | EB1024 | 2#低压配电房 | 1 | 台 | 2AN205-2AN206 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 46 | 低压出线柜 | TF-PD-1-2AN205 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 负1层 | EB1024 | 2#低压配电房 | 1 | 台 | 离心机、静配供应冷热源、冷水机组 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 47 | 低压出线柜 | TF-PD-1-2AN206 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 负1层 | EB1024 | 2#低压配电房 | 1 | 台 | 锅炉动力、冷水机组 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
| 48 | 环网柜进线柜 | TF-PD-1-3AH1 | XGN15-12 | 1号楼 | 1层 | EB1037 | 3#低压配电房 | 1 | 台 | 3AN101-3AN112 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 49 | 环网柜出线柜 | TF-PD-1-3AH2 | XGN15-12 | 1号楼 | 1层 | EB1037 | 3#低压配电房 | 1 | 台 | 3AN101-3AN112 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 50 | 变压器 | TF-PD-1-3T1 | SCB13-1250kVA | 1号楼 | 1层 | EB1037 | 3#低压配电房 | 1 | 台 | 3AN101-3AN112 | 南京大全变压器有限公司 |
| 51 | 低压柜进线柜 | TF-PD-1-3AN101 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 1层 | EB1037 | 3#低压配电房 | 1 | 台 | 3AN102-3AN112 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 52 | 低压补偿柜 | TF-PD-1-3AN102 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 1层 | EB1037 | 3#低压配电房 | 1 | 台 | 3AN103-3AN112 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 53 | 低压补偿柜 | TF-PD-1-3AN103 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 1层 | EB1037 | 3#低压配电房 | 1 | 台 | 3AN104-3AN112 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 54 | 低压滤波柜 | TF-PD-1-3AN104 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 1层 | EB1037 | 3#低压配电房 | 1 | 台 | 3AN105-3AN112 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 55 | 低压出线柜 | TF-PD-1-3AN105 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 1层 | EB1037 | 3#低压配电房 | 1 | 台 | 3AN106-3AN112 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 56 | 低压出线柜 | TF-PD-1-3AN106 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 1层 | EB1037 | 3#低压配电房 | 1 | 台 | NICU、PICU、MICU、产房、抢救室、层流、影像科照明 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 57 | 低压出线柜 | TF-PD-1-3AN107 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 1层 | EB1037 | 3#低压配电房 | 1 | 台 | MRI、信息机房、客梯、检验科生化设备、检验科空调、走廊照明、 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 58 | 低压出线柜 | TF-PD-1-3AN108 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 1层 | EB1037 | 3#低压配电房 | 1 | 台 | 监控机房、纯水机房、电信机房、弱电井设备、电热水器、层流照明、信息机房空调 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 59 | 低压出线柜 | TF-PD-1-3AN109 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 1层 | EB1037 | 3#低压配电房 | 1 | 台 | DR、CT、层流净化、层流空调、静配中心空调 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 60 | 低压出线柜 | TF-PD-1-3AN110 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 1层 | EB1037 | 3#低压配电房 | 1 | 台 | 肠胃机、钼钯、影像科设备、影像科设备空调 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 61 | 低压双电源柜 | TF-PD-1-3AN111 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 1层 | EB1037 | 3#低压配电房 | 1 | 台 | 3AN112 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 62 | 低压出线柜 | TF-PD-1-3AN112 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 1层 | EB1037 | 3#低压配电房 | 1 | 台 | 消防总箱、消防值班室、航空灯、停机坪 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 48 | 环网柜进线柜 | TF-PD-1-3AH3 | XGN15-12 | 1号楼 | 1层 | EB1037 | 3#低压配电房 | 1 | 台 | 3AN101-3AN112 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 49 | 环网柜出线柜 | TF-PD-1-3AH4 | XGN15-12 | 1号楼 | 1层 | EB1037 | 3#低压配电房 | 1 | 台 | 3AN101-3AN112 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 50 | 变压器 | TF-PD-1-3T2 | SCB13-1250kVA | 1号楼 | 1层 | EB1037 | 3#低压配电房 | 1 | 台 | 3AN101-3AN112 | 南京大全变压器有限公司 |
| 51 | 低压进线柜 | TF-PD-1-3AN201 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 1层 | EB1037 | 3#低压配电房 | 1 | 台 | 3AN201-3AN213 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 52 | 低压补偿柜 | TF-PD-1-3AN202 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 1层 | EB1037 | 3#低压配电房 | 1 | 台 | 3AN202-3AN213 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 53 | 低压补偿柜 | TF-PD-1-3AN203 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 1层 | EB1037 | 3#低压配电房 | 1 | 台 | 3AN203-3AN213 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 54 | 低压滤波柜 | TF-PD-1-3AN204 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 1层 | EB1037 | 3#低压配电房 | 1 | 台 | 3AN204-3AN213 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 55 | 低压出线柜 | TF-PD-1-3AN205 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 1层 | EB1037 | 3#低压配电房 | 1 | 台 | 供应中心蒸汽消毒、MRI、层流净化、信息空调、层流空调、影像照明 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 56 | 低压出线柜 | TF-PD-1-3AN206 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 1层 | EB1037 | 3#低压配电房 | 1 | 台 | 供应中心蒸汽消毒、供应中心设备、供应中心照明、新风动力、冷却塔动力 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 57 | 低压出线柜 | TF-PD-1-3AN207 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 1层 | EB1037 | 3#低压配电房 | 1 | 台 | 纯水机房、设备房动力、一层车库动力、一层车库照明、设备房照明 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 58 | 低压出线柜 | TF-PD-1-3AN208 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 1层 | EB1037 | 3#低压配电房 | 1 | 台 | 应急照明、消防总箱、消防值班室、停机坪、航空灯 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 59 | 低压双电源柜 | TF-PD-1-3AN209 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 1层 | EB1037 | 3#低压配电房 | 1 | 台 | 3AN210 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 60 | 低压出线柜 | TF-PD-1-3AN210 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 1层 | EB1037 | 3#低压配电房 | 1 | 台 | NICU、PICU、MICU、抢救室、产房、层流净化 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 61 | 低压双电源柜 | TF-PD-1-3AN211 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 1层 | EB1037 | 3#低压配电房 | 1 | 台 | 3AN212、3AN213 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 62 | 低压出线柜 | TF-PD-1-3AN212 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 1层 | EB1037 | 3#低压配电房 | 1 | 台 | 污水处理站、生活水泵房、供氧站、客梯、电信机房、层流照明、NICU、PICU、MICU辅助 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 62 | 低压出线柜 | TF-PD-1-3AN213 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 1层 | EB1037 | 3#低压配电房 | 1 | 台 | 污梯、监控机房、弱电设备、检验科生化设备、信息机房、走道照明 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
| 63 | 环网进线柜 | TF-PD-1-1H1 | XGN15-12 | 总坪 | 1层 | 车库入口 | 2#箱变 | 1 | 台 | 2H2-ZT101 | 一鎏科技股份有限公司 |
| 64 | 环网出线柜 | TF-PD-1-1H2 | XGN15-12 | 总坪 | 1层 | 综合楼 | 1#箱变 | 1 | 台 | 2H2-ZT102 | 一鎏科技股份有限公司 |
| 65 | 变压器 | TF-PD-1-ZT1 | SCB10-800KVA | 总坪 | 1层 | 综合楼 | 1#箱变 | 1 | 台 | ZT1-ZT104 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 66 | 低压进线柜 | TF-PD-1-ZT101 | GGD低压配电柜 | 总坪 | 1层 | 综合楼 | 1#箱变 | 1 | 台 | ZT102-ZT204 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 67 | 低压出线柜 | TF-PD-1-ZT102 | GGD低压配电柜 | 总坪 | 1层 | 综合楼 | 1#箱变 | 1 | 台 | 办公楼照明、景观照明、厨房动力、VRV空调 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 68 | 低压出线柜 | TF-PD-1-ZT103 | GGD低压配电柜 | 总坪 | 1层 | 综合楼 | 1#箱变 | 1 | 台 | 厨房动力、办公动力、消防、信息机房预留 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 69 | 低压补偿柜 | TF-PD-1-ZT104 | GGD低压配电柜 | 总坪 | 1层 | 综合楼 | 1#箱变 | 1 | 台 | ZT102-ZT104 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
| 70 | 环网进线柜 | TF-PD-1-2H1 | XGN15-12 | 总坪 | 1层 | 车库入口 | 2#箱变 | 1 | 台 | 2H2-ZT204 | 一鎏科技股份有限公司 |
| 71 | 环网出线柜 | TF-PD-1-2H2 | XGN15-12 | 总坪 | 1层 | 车库入口 | 2#箱变 | 1 | 台 | ZT2-ZT204 | 一鎏科技股份有限公司 |
| 72 | 变压器 | TF-PD-1-ZT2 | SCB10-630KVA | 总坪 | 1层 | 车库入口 | 2#箱变 | 1 | 台 | ZT201-ZT204 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 73 | 低压进线柜 | TF-PD-1-ZT201 | GGD低压配电柜 | 总坪 | 1层 | 车库入口 | 2#箱变 | 1 | 台 | ZT202-ZT204 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 74 | 低压出线柜 | TF-PD-1-ZT202 | GGD低压配电柜 | 总坪 | 1层 | 车库入口 | 2#箱变 | 1 | 台 | 充电桩 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 75 | 低压出线柜 | TF-PD-1-ZT203 | GGD低压配电柜 | 总坪 | 1层 | 车库入口 | 2#箱变 | 1 | 台 | 充电桩、景观照明 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 76 | 低压补偿柜 | TF-PD-1-ZT204 | GGD低压配电柜 | 总坪 | 1层 | 车库入口 | 2#箱变 | 1 | 台 | ZT202-ZT204 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
| 77 | 发电机组 | TF-PD-3-001 | COMLER1200 | 1号楼 | 负1层 | EB1049 | 柴油发电机房 | 1 | 台 | 3T1、3T2、1T1、1T2 | 山东康姆勒发电机有限公司 |
| 78 | 发电机油箱 | TF-PD-3-002 | 1000L（630*630*1260） | 1号楼 | 负1层 | EB1049 | 柴油发电机房 | 1 | 台 | 发电机 | 山东康姆勒发电机有限公司 |
| 79 | 发电机控制柜 | TF-PD-3-003 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 负1层 | EB1049 | 柴油发电机房 | 1 | 台 | 3T1、3T2、1T1、1T2 | 山东康姆勒发电机有限公司 |
| 80 | 低压进线柜 | TF-PD-3-CAN101 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 负1层 | EB1050 | 配电间 | 1 | 台 | 3T1、3T2、1T1、1T2 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 81 | 低压出线柜 | TF-PD-3-CAN102 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 负1层 | EB1050 | 配电间 | 1 | 台 | 1AN111、3AN111 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 82 | 低压出线柜 | TF-PD-3-CAN103 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 负1层 | EB1050 | 配电间 | 1 | 台 | 1AN209、1AN211 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 83 | 低压出线柜 | TF-PD-3-CAN104 | GDF低压开关柜 | 1号楼 | 负1层 | EB1050 | 配电间 | 1 | 台 | 3AN209、3AN211 | 兴盛电器股份有限公司 |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |