**附件1：采购需求**

**一、项目概况**

1.项目名称：零星工程造价咨询服务

2.预算金额（合同总价）：98000元。工程造价咨询服务费按《四川省工程造价咨询服务收费参考标准(试行)》(川建价师协(2022〕56号)中差额定率累进法收费标准下浮。供应商投标报下浮率。

**二、服务内容及要求**

零星工程造价咨询服务内容包括但不限于：对本院零星工程全过程跟踪审计、造价控制及竣工结算审核服务采购项目的合法合规性等进行审查、评价，对主材进场、合同执行、工程费用计取、变更签证、验收内容等进行全过程跟踪审计、造价控制及竣工结算审核，提出存在的问题及改进建议，出具工程量清单编制(含招标控制价编制)、过控报告、竣工结算审核报告等书面报告。《工程造价咨询企业服务清单》（CCEA/GC11-2019）内的工程造价咨询服务内容。出具每季度汇总的零星工程估算和预算标价工程量清单。

服务质量：服务标准符合国家和行业有关规定，包括有关规范、规程及《建设工程造价咨询成果文件质量标准》等的要求。服务标准符合国家相关法律法规、《建设工程造价咨询规范》GB/T51095-2015、《工程造价咨询企业服务清单》CCEA/GC11-2019、《四川省建设工程造价咨询标准》DBJ51/T090-2018。

无需采购人提供设计图纸和工程量，供应商独立按采购人需求编制零星工程工程量清单(含招标控制价编制)。

根据采购人采纳的供应商提供的书面盖章成果，每季度结算一次造价咨询服务费。供应商应在每次付款前，向采购人提交支付申请书（含费用计算明细、电子发票），采购人收到支付申请书后30个工作日内支付，因供应商提交支付申请书资料不齐全或存在错误，支付时间相应顺延。

供应商向采购人提供咨询成果文件的时间：单项造价金额0-19万元，3日内提供咨询成果文件。单项造价金额20-49万元，4日内提供咨询成果文件。单项造价金额50-100万元，5日内提供咨询成果文件。紧急任务时间相应减少1日。

按《建设工程工程量清单计价规范》GB/50500-2013、现行《四川省建设工程工程量清单计价定额》及四川省和成都市现行相关配套文件规定进行工程量清单编制(含招标控制价编制)。

因采购人相关项目的需要，供应商需配合采购人并提供材料或设备询价单（询价单含3家厂商报价，询价须真实有效。若经发现供应商提供的询价单为虚假伪造，扣减对应项目服务费的20%）。

供应商须配合采购人报审工作，若出现以下情况（包括但不限于），将扣除对应服务费的20%。

1.在评审过程中，未按照评审中心规定时间内完成清单调整及询价。

2.评审过程中因清单编制问题造成评审工作的延迟或暂停。

3.单项工程中某单项的工程量若与项目过控审计单位清标结果差距大，涉及变更金额10万元及以上的。

一旦出现以下重大清单编制质量问题，采购人将立即终止合同，且无需支付任何报酬或费用。包括但不限于：

1.重大漏项（漏项涉及金额占审定金额10%及以上）。

2.项目评审的审减金额超过10%及以上（以评审中心出具的评审意见书为准）。

3.不积极配合与零星工程有关的所有编制工作2次及以上（以业主发出的相关工作联系函为准）。

1. 投标文件的评审

1.评审方法

本项目采用综合评分法，评审小组将对各投标人的投标方案、各项报价、企业综合能力、对项目的投入等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，根据符合采购需求、质量和服务相等且最后得分最高原则确定成交供应商。

不正当竞争预防措施：磋商小组认为供应商的报价明显低于其他实质性响应的供应商报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

2.评分标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分子项 | 评 分 标 准 | 分值 |
| 1 | 磋商报价  （33分） | 经评审委员会评审，通过资格性和符合性审查的投标人对造价审核报告审定的总价进行下浮，按下浮后比例计算得分，以本次有效的最低投标报价(1-最大下浮率)为基准价，其价格分为满分33分。其他供应商的投标报价得分=[基准价/(1-下浮率)]x33分。 | 33 |
| 2 | 综合能力  （22分） | 1、通过质量管理体系ISO9001认证的得2分；  2、通过环境管理体系ISO14001认证的得2分；  3、通过职业健康安全管理体系ISO45001认证的得2分；  4、注册在本公司的造价工程师人数，每1人得4分，最高得16分；  （注：提供有效的证书复印件，注册造价师需附注册证书复印件和注册造价师注册网上注册单位的截图。） | 22 |
| 3 | 履约能力  （8分） | 2021年以来，供应商每具有一个投资概算金额为300万元及以上的医院工程造价咨询业绩得2分，最高得8分。（工作内容需包含：清单及控制价编制或概算审查）  注：提供造价咨询合同或项目委托书复印件。 | 8 |
| 4 | 项目主要人员及资源配置  （12分） | 1、项目负责人：  具备全国注册造价工程师得2分；  具有工程造价相关专业中级及以上工程师职称的得2分；  工程造价类大学本科专业毕业，并从事造价工作年限10年及以上的得2分。（提供在工程造价相关业务公司就职期间的社保）  2、拟派驻本项目主要人员（除项目负责人外）：  拟派驻本项目工程造价相关专业中级及以上工程师职称人员3人及以上的得2分；  拟派驻的团队中含有注册造价工程师1人加2分，最多加4分。 | 12 |
| 5 | 造价咨询服  务方案（25分） | 1、造价咨询服务方案工作步骤明确，内容完整与准确，时间安排合理，方案详细科学，具有可操作性，评定为优的得15分，良的得10分，一般的得5分。  2、方案质量控制制度完善，责任明确，科学合理，可操作性强，评定为优的得10分，良的得7分，一般的得4分。 | 25 |

**附件：主要表格格式**

XXX采购项目

报价一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 下浮率% | 备注 |
| 1 |  |  |  |
|  | **合计** |  |  |

注：  1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

## **法定代表人身份授权书**

四川省妇幼保健院 ：

本授权声明： （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务）为我方 “ ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表人签字：

投标供应商名称： （加盖公章）

日期：

* 说明：上述证明文件须附法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

**无围标、串标行为承诺书**

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标供应商法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标供应商：（公章）

日期： 年 月 日

良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

四川省妇幼保健院：

本投标人 （投标人全称） 参加 （项目名称） （项目编号： ）的磋商活动，现郑重承诺：

本投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

本投标人对上述承诺的内容事项真实性负责，如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本投标人愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

特此承诺。

投标人名称： （投标人全称） （加盖公章）

法定代表人或授权代表： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

四川省妇幼保健院：

本投标人 （投标人全称） 参加 （项目名称） （项目编号： ）的磋商活动，现郑重承诺：

本投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

本投标人对上述承诺的内容事项真实性负责，如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本投标人愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

特此承诺。

投标人名称： （投标人全称） （加盖公章）

法定代表人或授权代表： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

四川省妇幼保健院：

本投标人 （投标人全称） 参加 （项目名称） （项目编号： ）的磋商活动，现郑重承诺：

本投标人依法缴纳税收和社会保障资金。

本投标人对上述承诺的内容事项真实性负责，如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本投标人愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

特此承诺。

投标人名称： （投标人全称） （加盖公章）

法定代表人或授权代表： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

用户情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户名称 | 采购项目 | 联系人及联系方式 | 备注 |
|  |  |  |  |

【说明】

1．表中产品为近三年销售；

2．只填写本次投标产品型号或与本次投标产品相当的型号。

3．提供销售采购合同或中标通知书或发票复印件加盖投标人公章。

投标人名称： （投标人全称） （加盖公章）

法定代表人或授权代表： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**附件3 采购投标文件装订顺序**

* 1.封面（公司、项目、联系人、联系方式）
* 2.目录
* 3.报价一览表
* 4.企业营业执照（复印件）
* 5.供应商资质
* 6.禁止围标、串标情况承诺函
* 7.如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）
* 8.行业相关规范或标准（如有）
* 9.售后服务承诺及其它承诺
* 10.投标人认为需要提供的其它文件
* 11.封底

**注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。**

**附件4**

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1.不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2.不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3.不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4.竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5.保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6.保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7.保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8.保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9.保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1.对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2.对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3.对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）：

法人代表或委托代理人（承诺人）：

供应商遵守招标采购纪律承诺书

致四川省妇幼保健院：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据响应文件要求，现郑重承诺如下：

一、参加本次采购活动，我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

二、参加本次采购活动，不得直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件。

三、参加本次采购活动，不得按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者响应文件。

四、参加本次采购活动，不得和本次采购供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容。

五、本次采购活动中，不存在属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加本次采购活动。

六、参加本次采购活动，不存在与其他供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交。

七、参加本次采购活动，不存在与其他供应商商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交。

八、参加本次采购活动，不存在我单位的投标文件或者响应文件由其他参与本项目的单位或个人编制或委托办理投标事宜。

九、参加本次采购活动，不存在我单位与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

十、与我方存在直接控股关系的单位为：XXX；存在管理关系单位为：XXX。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责并接受评审小组对我单位投标文件或者响应文件关于串通投标的审查。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

年 月 日