四川妇女儿童医院住院医技综合楼建设项目

水土保持方案报告编制服务要求

一、项目概况

1.项目名称：四川妇女儿童医院住院医技综合楼建设项目水土保持方案报告编制服务

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号

二、工作内容和要求

1.工程概况

工程总建筑面积34330平方米，其中地上13层，建筑面积24734平方米，地下2层，建筑面积9596平方米。工程建设性质为新建，建设工期30个月，总投资17017万元。

2.工作的内容及目标要求

（1）工作内容：

1）收集资料。

2）确定服务工作组，编制水土保持方案报告。

3）资料归档。

（2）服务要求

1）报告书的编制需符合建设项目的水土保持方案的相关的法律法规、技术规范和行政审批部门审批的要求，获得行政审批部门的批复。若编制的建设项目的水土保持方案报告书达不到上述要求，应负责修改完善直到符合相关要求为止，采购人不增加任何费用。

2）服务单位应当建立严密、完善、运行有效的质量保证体系。

3）服务单位应当确保编制的水土保持方案报告通过相关主管部门的评审。

4）服务单位将有关编制水土保持方案报告的档案收集完整、整理规范，按规定向采购单位移交。

3. 报价招标

（1）报价人根据采购文件提供有关资料进行报价，总报价应包括：报告文本编制费用、现场勘测费用、环境监测费用、报告评审费用、报告编制人员工资（含加班）、奖金、津贴、福利、交通、通讯等各项通过相关部门审查审批的一切费用，和国家规定的税费、利润等为完成本项目水土保持方案报告相关工作所需的一切费用，并考虑市场竞争因素报价，

（2）本工程报价中报价人应考虑一定的风险因素。

4.工期

（1）计划服务工期为：合同签订后，至项目获取“水土保持方案报告”专家评审意见为止，共30个日历天。

（2）实际开始日期按照合同约定的开始日期为准，完成日期以完成水土保持方案报告报告，及通过有关部门评审且资料归档之日为止。

5.服务质量要求和验收标准

（1）服务工作必须按有关质量要求和验收标准进行。

（2）以通过政府主管部门审批的水土保持方案为标准。

三、编制单位资格要求

参加竞标的供应商应同时具备下列条件，具体如下：

1.投标人应具备独立法人资格；

2.水土保持方案编制资质乙级或及以上资质；

3.本项目不接受联合体投标。

四、其他事项

有意愿参与设计的单位可来院踏勘、洽谈，上班时间为8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午），联系电话65978223。