四川省妇幼保健院 四川省妇女儿童医院人行通道改造工程

工程量清单编制说明

- 概况

- 工程概况

- 本工程为四川省妇幼保健院 四川省妇女儿童医院人行通道改造工程

- 2、招标范围：（详见施工图及工程量清单）

- 四川省妇幼保健院 四川省妇女儿童医院人行通道改造工程设计图包含的全部内容。主要工作内容有人行步道、设备房、绿篱、小广场等项目。

- 3、编制依据

本工程量清单系依据中华人民共和国国家标准《建筑工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件、中国建筑西南设计研究院有限公司设计的图纸、地勘资料、现场情况及有关技术规范的规定进行编制，说明中未尽事项应与以上依据一致，已说明的以本说明为准。

4、本工程暂列金为16269.61元，大写金额为壹万陆仟贰佰陆拾玖元陆角壹分。工程量清单编制说明

- 1、分部分项工程量清单

1.1、本工程计价方式为“工程量清单综合计价”。

1.2、本工程清单的项目及计算规则是按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的相关规定定义和计算的。

1.3、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征、工作内容及具体做法只作重点描述，详细描述见设计、技术说明、技术措施表及相应规范、标准图集，应结合现场勘察情况，按相关规程规范，包括完成所有工序工作内容（包括但不限于各分部分项工程对应的2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关子目所包括的工作内容）的全部费用。

1.4、本工程分部分项工程量清单所列的工程量根据设计图及现场实际情况进行计算或估算的，只作为投标报价的共同基础（各投标单位不能更改，若发现错误、遗漏，答疑前书面提出），结算和支付时以实际完成工程量（按清单计算规则完成的工程量）为依据。

1.5、综合单价报价中的各项金额均以人民币为单位。

- 2、措施项目清单

2.1、安全文明施工费（环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费）按招标文件要求报价，结算时按照结算时按照合同及招标文件相关规定计取。

- 2.2、生活垃圾等废弃物的弃置费用已包含在安全文明施工措施费中，本工程产生的生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，应随产生随清运，并弃置在成都市环境卫生保护有关规定的范围内。费用已包含在安全文明施工费中，不再另计。

2.3、施工措施费除列明的外，投标人可在《总价措施项目清单》中自主增列项目报价。

2.4、《总价措施项目清单》除安全文明施工费外，以项为计量单位报价的费用均由投标人包干使用，不作调整。

2.5、《单价措施项目清单》以项为计量单位报价的费用均由投标人包干使用，不作调整。

2.6、措施项目清单所列项目为常规施工列项。投标人应根据施工图纸、地勘资料及现场踏勘情况，充分考虑施工过程中可能发生的措施并在《总价措施项目清单》中自行增列。若投标人未增加但其施工组织设计中已涉及的措施，视为投标人已将费用考虑在其他报价中，招标人不予另行支付。招标人在措施项目清单中给出的措施项目，投标人未进行报价，但若实际发生该措施项目，其产生费用视为投标人已将其包含在其他项目中。 如果未充分考虑现场情况而引起的索赔，由投标人自行承担，结算不予增加调整其费用。

2.7、本工程的安装工程派生费（脚手架搭拆费、高层建筑增加费、系统调试费、系统调整费等）结算时按照2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》其相关配套文件相关规定计取。

3、 其它项目清单

3.1、暂列金额由招标人估列并根据实际情况决定是否动用，投标人应按招标人给定的金额计入投标总价中。

3.2、本工程零星人工单价由投标人按川建价发〔2016〕41号进行报价，在工程施工过程中照此执行，不予调整；实际发生时需办理签证,人工单价是包括人工费、管理费和利润的综合单价。

4、 规费、税金

4.1、规费是指政府和政府有关部门规定必须缴纳的费用。投标人投标报价时，按招标人给定的方式报价，工程竣工结算时，按中标人持有的《四川省施工企业工程规费计取标准》中核定的标准按相关规定计取。

4.2、税金：税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的销项增值税额。投标人投标报价时，按相关规定计取。

5、投标报价要求

5.1、工程量清单报价表应与招标文件（含补遗书）中投标须知、合同条件、工程技术要求、法律、法规、条例、规定及规范（如：合同法、招投标法、道路交通法、建筑施工安全检查标准、设计施工规范，及在招标公示前颁布实施的，对本项目工程造价、工期、质量、安全、卫生等产生影响的）、施工图等文件结合理解、解释和使用。按有关规定执行的非竞争性项目按清单中给定的金额计入，不得将非竞争性项目折减参与竞争。凡参加本项目投标的投标人均被认为是有经验的、有实力的承包商，其完全有能力根据项目进度状况和要求聚集、调动、分配各种资源以供本项目使用。

5.2、投标报价应由投标人依据上段所述工程量清单、施工图、地勘资料、物探资料、施工现场实际情况（投标人已经充分了解施工现场所能提供的施工作业面、材料堆放场地、装卸限制、地下管线可能造成的工作难度、以及周边建、构筑物和需提供的必要通道等）、当地水文地质气候条件，结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、机械配备以及编制的施工组织设计和招标文件的有关要求，参照建设行政主管部门发布的计价定额或企业定额以及本说明自主编制确定。

5.3、投标报价采用综合单价法。工程量清单中分部分项的报价均应包含为实施和完成该项所有工作内容（工程量清单中对工程项目的特征只作重点描述，详细描述见施工图设计、技术说明及相应标准图集）即除措施项目费用、规费和税金以外所需的人工、材料（甲供材料除外）、机械、按设计规定和验收规范要求施工单位应进行的测试、试验费用，缺陷修复、管理、各类保险、利润、材料卸车、存放、采管及场内运输、材料现场抽样（包括甲供材料）等全部费用，以及合同及图纸明示和暗示的所有责任、义务和风险（除不可抗力及罕见的气候和地质条件）。

5.4、工程量清单中所列的每一个项目均应填入单价、合价，同时填写定额人工费，若投标人未报价，则其费用视为已包含在其他项目清单报价中，投标人必须按监理工程师指令完成工程量清单中未填入单价或合价的相应工程项目，但不能得到结算与支付。

5.5、投标人对每一清单项目均应按招标人给定的样表编制综合单价分析表，随投标书、工程量清单报价一同报送，招标人有权拒绝接受采用严重不平衡报价的投标。

5、其他说明

5.1、本工程无论项目特征描述如何，所有混凝土均为商混，所有水泥砂浆均为预拌砂浆。