四川省妇幼保健院 四川省妇女儿童医院

人行通道改造工程施工要求

一、项目名称

四川省妇幼保健院 四川省妇女儿童医院人行通道改造工程

二、项目位置

成都市武侯区沙堰西二街290号

三、工程概况

院区占地面积为20257.37㎡，现有绿化面积约为5000㎡

四、院区园林景观、人行通道改造施工原则

1.体现人与自然亲近融洽、视觉温馨愉悦，使用方便安全。

2.分区域进行主题景观设计，分别体现妇女、儿童、孕产、生殖保健等服务特色。

3.沿河临河侧种植植物，满足临时安全维护需求。

4.院内绿化要求全年常绿，四季有花。

5.配合医院交通组织、标识引导，医疗废物垃圾、污水处置、非机动车管理等工作进行区域绿化，并在院区内合理设置人性化、安全的休闲设施。

6.人行步道施工要求满足安全需求，以及后期维护便利。

五、投标人资格要求

1.本次招标要求投标人须具备：具有市政公用工程施工总承包三级及其以上资质；且提供有效的《安全生产许可证》； 且具有独立法人实体地位的施工企业。项目经理应具有园林专业三级及其以上项目经理资质。

2.本次招标不接受联合体投标。

六、施工工期

合同签定后3个日历天内组织施工，23个日历天内完成合同、清单、图纸内所有内容。

七、现场踏勘

投标人自行组织。

1.招标人将工程所在地的地址告诉各投标人，投标人自行安排的时间对现场及其周围环境进行考察，以便查明或核实有关编制投标文件和签订合同所必需的一切资料。

2.招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

3.在现场考察过程中，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，不论何种原因所造成，招标人均不负责。

4.现场考察期交通、食宿由投标人自行安排、费用自理，安全问题自行负责。

5.如果投标人认为需要再次进入现场考察，招标人将予以支持，费用由投标人自理。

八、投标报价

1.本工程由投标人依据招标单位提供的招标图纸、招标文件、国家现行工程技术标准、质量、工期要求、承包范围、材料设备清单，结合实际情况自行计取各种费用，编制工程报价书。

2.投标人应掌握绿化施工场地地下管线规划建设状况，制定保护措施，施工时，如有损坏按实赔偿。其保护措施费自行考虑，列入投标报价内，竣工结算时不予调整。

3.本工程苗木如有非正常种植季节时，投标人应将其措施费和风险自行考虑列入投标报价内，竣工结算时，不作调整。

4.招标人对不可预见的群众阻工等因素造成的误工、或因交地延误工期造成的误工、浪工等损失不予补偿，请投标单位将此风险自行考虑列入投标报价中。

5.苗木费按苗木品种分别计算，按照现行市场价执行（包括苗木购买原价以及运至种植点所发生的一切费用，含场内二次搬运费和种植损耗，不含种植、养护、支撑费用）。

6.本工程绿化成活率要求达95%以上，养护标准为一级，养护期二年；铺装、道路施工保修期不小于二年；其它工程质量保修期不得小于现行国家要求。

7.招投标双方应按中标价签订合同，对风险范围内的工程造价包干，施工过程和竣工结算时不得调整（如：市场因素、政策变化、等均不与调整。)

九、施工及验收规范与标准

1.包括但不限于以下相关国家、地方标准规范：

《园林植物栽植技术规程》DBJ08-18-91

《园林植物养护技术规程》DBJ08-19-91

《园林植物保护技术规程》DBJ08-35-94

《行道树栽植技术规程》DBJ08-54-96

《大树移植技术规程》DBJ08-53-96

《园林栽植土质量标准》DBJ08-231-98

《垂直绿化技术规程》DBJ08-75-98

《花坛、花镜技术规程》DBJ08-75-98

《草坪建植和草坪养护管理的技术规程》DBJ08-67-97

《城市绿化和园林绿化用植物材料木本草（CJ/T34-91）》

《城市园林苗圃育苗技术规程（CJ14-86）》

《城市绿化工程施工及验收规范（DB11/T212-2003）》

2.根据工程设计要求，该项工程下列项目的材料、施工除必须达到以上规范与标准外，还应满足下列标准要求：

（1）本工程所用苗木均由中标单位负责供应，苗木规格必须符合设计要求。乔木要求设置支撑，确保苗木垂直。同时，苗木栽植养护管理必须符合《城市绿化工程施工及验收规范》（DB11/T212-2003）、对工程进行验收。对不符合招标和设计要求的苗木业主有权责令退场，否则不予支付工程款，由此造成的一切损失由承包人自负。

（2）苗木要求：在符合《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》GJ/T34-91中相关规定的同时，苗木要达到设计苗木表中对苗木规格的要求，三项指标都要满足，尤其是绿篱、树阵苗木，对植株要求形态整齐，没有明显差异。所有树木必须全冠。只能梳理部分三级以上分枝，为了保证成活，可以修剪部分树叶。

（3）本工程绿化养护期为二年，在二年内绿化成活率必须达95%以上，否则视同违约。

（4）对按平方米为单位计量的苗木数量验收办法：在工程施工结束后，由业主随机抽查，检查左右各3米范围内的苗木总数量，以多个断面总数量的平均值为核准依据，该总数量平均值不得低于相关文件规定的合格率要求。对达到合格率要求而不符合设计要求的段落按实际数量与设计的比例支付工程款；而对达不到合格率要求的段落，业主不予支付工程款。

（5）对承包单位违反本文件要求，提供不符合招标文件和设计要求的苗木的，以及不按照技术规定和养护规定施工的，或业主要求其退场或改正不正确的施工方法而承包单位不予响应的，将被业主视为承包单位违约，将被扣除工程款。同时，业主可以责令承包单位限期退场，另选施工单位而不必承担任何责任。

十、评标办法：

1.工程采用百分制记分法进行评标。

2. 评委根据招标文件、投标文件，按照评分办法评委自主打分。评标打分结果为：评委打分的算术平均值，作为该投标人的最终得分。计分过程按四舍五入取至小数点后两位，最终得分取至小数点后两位。

3. 投标人的排名按得分顺序从高到低排列。评标委员会写出评标报告推荐2-3名中标候选人。招标人按评标委员会依法推荐的中标候选人先后的顺序确定中标人，若前位中标候选人不再响应招标文件或有重大实质性问题，评标委员会成员和参与评标工作的有关人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其它情况。

评分标准量化评分表

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 商务部分 |  | 70 |
| 1 | 投标报价 | 以经评审满足文件要求的最低报价为基准价，报价得分=(基准价／报价)×50。 | 50 |
| 2 | 投标工期 | 投标工期满足招标文件要求工期得1分，每提前5日历天加1分，最多加1分，本项最多得5分。高于要求工期者，该项得0分。 | 5 |
| 3 | 投标质量 | 投标质量符合招标文件要求得 5分，否则该项不得分。 | 5 |
| 4 | 企业实力 | 企业自2014年以来曾承担过单项工程总造价在人民币500万元以上绿化工程的每项得1分，最多5分（投标文件中附加盖公章的合同复印件）； | 5 |
| 5 | 企业信誉 | （1） 企业2006年以来承建的获得建设部门颁发的省级及以上优质工程奖的得3分，最多得3分； （2） 企业2006年以来获得省级优秀企业奖的得1分，全国优秀企业奖的得2分，该项最多得2分。 | 5 |
| 二 | 技术部分 |  | 30 |
| 1 | 施工组织设计 |  | 30 |
| （1） | 施工组织设计主要内容 | 主要材料计划（0—4分） 各分部分项工程的主要施工方法（0—5分） 劳动力计划及主要施工机械计划（0—3分） 确保工程质量的技术组织措施（0—4分） 确保安全施工的技术组织措施（0—2分） 确保文明施工的技术组织措施（0—2分） 确保工期的技术组织措施（0—2分） 施工进度表或工期网络图（0—2分） | 24 |
| （2） | 绿化后及苗期管理 | 种植后草、树木、花卉的养护措施计划先进合理 （0-3分） 草、树木、花卉种植中病虫害的防治措施先进合理 （0-3分） | 6 |

附件2

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、报价一览表

4、企业营业执照（复印件）

5、组织机构代码证、税务登记证（复印件）（或三证合一），具有城市园林绿化工程施工总承包三级及其以上资质，且具有独立法人实体地位的施工企业。项目经理应具有园林专业三级及其以上项目经理资质。

6、法定代表人授权书、暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）

7、如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

8、设计规范或标准

9、售后服务承诺书

10、业绩证明文件（近一年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件，格式见附件3）。

11、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件3

四川省妇幼保健院 四川省妇女儿童医院人行通道改造

工程项目

报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：      联系方式：

日期：

项目业绩表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 数量 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |

说明：1、表中项目为近一年销售业绩，用户仍在合作；2、只填写与本次市场调研项目一致。

附件4

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式伍份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）