附件一：

四川省妇幼保健院 四川省妇女儿童医院

门诊楼楼顶改造发光字及钢结构支架项目

一、项目概况

1.项目名称：四川省妇幼保健院 四川省妇女儿童医院 门诊楼楼顶改造发光字及钢结构支架项目

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号

二、工作内容和要求

1.本项目工程的方案图详见附件1，实施单位进场后需重新出具详细的实施图纸与相关系统图纸，所有图纸需经我院签字确定后才能进行实施；

2. 本项目主要包括以下实施内容。

本项目为医院的门诊楼楼顶改造发光字及钢结构支架项目，具体字体格式、安放位置、灯体颜色见附件1。安装位置详见方案图的各楼层点位平面图的示意位置，实施时再结合现场安装条件，最终安装位置须经行政办公室同意。在具体安装的位置若缺少电源插座须由实施单位增加所须电源插座（尽量暗敷安装）。

3.本项目实施完成后由实施单位负责完成相应的调试与检测，检测合格后才能交付使用。

4.本项目实施完成后由实施单位完成相应的竣工图纸与竣工资料（包括相关隐藏资料）装订成册，交由院方存档。

5. 本项目实施后，须最终通过相关主管部门的验收。否则由实施单位承担因此产生的其他一切费用。

6.本项目所有实施范围内工作内容的质保期为2年。

三、实施清单内容

项目清单详见附件2。项目清单作为本项目的报价比选依据，本项目包含但不限于清单的内容，需包括设备运输费用、保管费用、安装费用、相应辅材费用、二次搬运费用、调试费用等，如有遗漏请自行在投标中考虑。

四、样品的提供与封存

实施图纸及实施清单中凡涉及到颜色、花纹、样式等要求的所有装饰材料、管材及五金配件均须提供样品，经甲方确认同意并封样后方可实施。必要时，乙方须将装饰材料进行局部安装经甲方确认同意后方可实施。

五、计划安装工期

本项目安装工期为合同签定后25个日历天。

六、安装单位资质与业绩要求

1.参与投标的投标人必须具有独立法人资格；

投标人业绩要求：投标人须具备自 2014年以来类似广告标识类业绩（应提供合同关键页复印件，如需检查原件，则须在要求时间内提供）投标人不得存在下列情形之一：被责令停业的；被暂停或取消投标资格的；财产被接管或冻结的；在近三年内（2014年1月1日至2017年）有骗取中标或严重违约的。

2.本次招标不接受联合体投标。

七、其他事项

有意愿参与设计的单位可来院踏勘、洽谈，上班时间为8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午），联系电话65978223。

六、投标文件的评审

1.由招标小组组织成立评审委员会，对投标文件进行竞争性磋商。

2.评审方法

本项目采用竞争性磋商采购方式，评审委员会将对各投标人的投标方案、各项报价、企业综合能力、对项目的投入等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由评委进行综合打分。经统计，得出各投标人的最终评审分（计算结果按四舍五入取小数点后二位），按最终评审分由高到低顺序排列。根据上述评标原则，分值安排如下：

综合评分表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价35% | 35 | 价格分同意采用低价优先法计算，即满足谈判文件要求投标价格最低的投标报价为评标基准价。其价格分为满分。其他竞标人的价格分同意按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）x35%x100。 |
| 2 | 投标人综合实力、服务能力、品牌认可度25% | 25 | 成立3年以上注册资金100万(含)以上企业法人； 有专业设计及管理团队、生产设备及施工队伍； 有完整优质的施工方案、施工进度计划； 有完善的工期保证措施； 根据供应商针对本项目的需求阐述详细程度、服务能力、服务质量等进行综合评定，优的得25分，良得20分，一般得15分，其他的得10分。 |
| 3 | 机构业绩25% | 25 | 根据供应商2014年1月1日起至今项目的业绩数量（在川内有类似楼顶改造发光字及钢结构支架建设项目经验）进行综合评分，优得10分，良得5分，其他得3分，没有提供不得分。 2014年1月1日起至今签订或已完成类似“楼顶改造发光字及钢结构支架建设项目”，对合同金额进行排名，单个业绩第一名得15分，排名靠后依次递减5分，扣完为止。 备注：评审时需提供业绩合同原件、签约单位联系人、联系电话及中标通知书备查。（未按要求提供的不得分）。 |
| 4 | 投标文件完整性2% | 2 | 根据供应商提交的关于本项目的需求的投标文件进行综合评定，优得2分，良得1分（未按要求提供的不得分）。 |
| 5 | 质量保证措施5% | 5 | 根据供应商提供的质量保证措施进行综合评定，质量保证措施完善的为优，优得5分，良得3分，其它的得1分（未按要求提供的不得分）。 |
| 6 | 售后服务安排及承诺5% | 5 | 根据供应商的后续工作及售后服务进行综合评定，后续工作及售后服务安排合理、可行、有效的为优，优得5分，良得3分，其他得1分，（未按要求提供的不得分）。 |
| 7 | 财务状况（3%） | 3 | 证明具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的第三方审计报告，如第三方的企业信用等级证书、审计报告。 |

附件2

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、报价一览表

4、企业营业执照（复印件）

5、组织机构代码证、税务登记证（复印件）（或三证合一）。

6、法定代表人授权书、暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）

7、如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

8、设计规范或标准

9、售后服务承诺书

10、业绩证明文件（近一年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件，格式见附件3）。

11、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件3

四川省妇幼保健院 四川省妇女儿童医院

门诊楼楼顶改造发光字及钢结构支架项目报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：      联系方式：

日期：

项目业绩表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 数量 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |

说明：1、表中项目为近一年销售业绩，用户仍在合作；2、只填写与本次市场调研项目一致。

附件4

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式伍份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）