附件1：

四川省妇幼保健院

四川省儿童医学中心

天府院区二期工程建设项目

环境影响评估报告编制要求

一、项目概况

1.项目名称：天府院区二期工程建设项目

2.项目位置：建设项目地址成都市双流区永安镇

二、工作内容和要求

1.工程概况

四川省妇幼保健院（四川省儿童医学中心）天府院区建设项目的建设用地位于成都天府国际生物城位于成都市双流区西南部的永安镇（成都市天府国际生物城起步区），北邻凤凰大道，南邻深圳路，东邻条条河西路，西邻规划大道，总用地面积69608㎡（约合104.4亩）。本项目采用整体规划，分期建设的方式，总规划建筑面积约13.59万㎡，共设置床位800张，分两期建设。其中一期目前已经开工建设，本项目为二期工程，总建筑面积6.64万㎡（地上建筑面积4.44万㎡、地下建筑面积2.2万㎡），按照合理规划、集约用地、节约投资的原则，除一期已建300床规模住院部以外，其余业务用房按500床规模建设。本项目二期工程估算总投资41000万元，建设资金来源为国家一般债券和自筹资金。本项目建设周期为24个月。二期工程包括住院楼、科研教学楼等。

2.工作的内容及目标要求

（1）工作内容：

1）收集资料。

2）确定服务工作组，编制服务实施方案，编制环境影响评价报告。

3）资料归档。

（2）服务要求

1）报告书的编制需符合建设项目的环境影响评价的相关的法律法规、技术规范和行政审批部门审批的要求，获得行政审批部门的批复。若编制的建设项目的环境影响报告书达不到上述要求，应负责修改完善直到符合相关要求为止，采购人不增加任何费用。

2）服务单位应当建立严密、完善、运行有效的质量保证体系。

3）服务单位应当确保编制的环境影响评价报告通过相关主管部门的评审。

4）服务单位将有关编制环境影响评价报告的档案收集完整、整理规范，按规定向采购单位移交。

3.报价招标

（1）报价人根据采购文件提供有关资料进行报价，总报价应包括：报告文本编制费用、现场勘测费用、环境监测费用、报告评审费用、报告编制人员工资（含加班）、奖金、津贴、福利、交通、通讯等各项通过相关部门审查审批的一切费用，和国家规定的税费、利润等为完成本项目环境影响评价报告相关工作所需的一切费用，并考虑市场竞争因素报价。

（2）本工程报价中报价人应考虑一定的风险因素。

4.工期

（1）计划服务工期：合同签订后，暂定编制环境影响评价报告共30个日历天，最终至项目获取“环境影响评价报告”专家评审意见为止。

（2）实际开始日期按照合同约定的开始日期为准，完成日期以完成环境影响评价报告，及通过有关部门评审且资料归档之日为止。

5.服务质量要求和验收标准

（1）服务工作必须按有关质量要求和验收标准进行。

（2）以通过政府主管部门的环境影响评价为标准。

三、编制单位资格要求

参加竞标的供应商应同时具备下列条件，具体如下：

- 投标人应具备独立法人资格；

- 公司营业执照、税务登记本及组织机构代码证；

- 法定代表人授权书；

- 法人、经办人身份证复印件；

- 建设项目环境影响评价乙级及以上资质；

- 本项目不接受联合体投标。

四、其他事项

有意愿参与设计的单位可来院踏勘、洽谈，上班时间为8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午），联系电话65978214。

五、评审标准

本次评审采用综合评估法。总分100分，具体打分情况如下：

| 序号 | 内容 | 标准 | 总分 100分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 评标价的产生：评标价为各有效投标报价的最低报价作为评标基准价。报价得分=（基准价/投标报价）*30。 | 30 |
| 2 | 服务方案 | 根据服务方案是否满足本工程的需要，是否切实可行综合判定（工作程序的合理性、对工作重点、难点分析的准确性，以及为解决工程的难点所采取措施的针对性、正确性和可行性）；第一名得30分，名次排名靠后依次递减5分。没有提供方案的不得分（名次无并列）。 | 30 |
| 3 | 质量保证措施 | 根据准备采取的服务质量保证措施是否有效判定；服务质量保证措施第一名得10分，名次排名靠后依次递减2分。没有提供方案的不得分（名次无并列）。 | 10 |
| 4 | 信誉及财务状况 | 1、2017年1月1日以来无投诉、诉讼及仲裁情况得3分（以承诺为准，有承诺得3分，无承诺则不得分） 2、投标人应提供2019年财务报表，提供得5分，不提供不得分。 | 8 |
| 5 | 业绩 | 2017年1月1日以来每具有一个类似项目业绩得2分，最多得10分；（业绩证明材料须提供加盖投标单位公章（鲜章）的中标通知书或合同或竣工验收报告复印件） | 10 |
| 6 | 人员配备 | 1.登记在投标单位的国家注册环评工程师低于3个不得分，3个得3分，每增加1个注册环评工程师得0.5分，此项总分不超过5分； 2.项目负责人具有从事本专业工作的高级职称资格证得5分。 | 10 |
| 7 | 投标文件的 规范性 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 2 |

附件2

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）；

2、目录；

3、报价一览表；

4、企业营业执照（复印件）；

5、具有独立法人资格，建设项目环境影响评价乙级及以上资质；

6、法定代表人授权书、暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）；

7、如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

8、设计规范或标准

9、售后服务承诺书

10、业绩证明文件（2017年1月1日以来用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件，格式见附件3）。

11、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件3

四川省妇幼保健院（四川省儿童医学中心）天府院区建设项目二期工程环境影响评价报告报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：联系方式：

日期：

项目业绩表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 数量 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |

说明：1、表中项目为2017面1月1日以来销售业绩，用户仍在合作；2、只填写与本次市场调研项目一致。

附件4：

法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：                         （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

附件5

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）