附件1：

四川省妇幼保健院抚琴院区建设项目

环境影响评价报告表编制要求

（一）概述

1、抚琴院区实验室基础建设项目须按照环保相关规定编制完成环境影响评价报告表（其中包含污染物现状排放环境监测报告的章节等），要求中标方收到开展工作通知之日起30日个历天内将正式报告报与相关部门，每超1个日历天按中标金额2%处罚。

2、在通过实验室基础建设项目环境影响评价报告表的基础上编制实验室扩建技改环境影响评价报告表，要求中标方收到开展工作通知之日起30日个历天内将正式报告报与相关部门。每超1个日历天按中标金额2%处罚。

3、最终项目获得“环境影响评价报告”专家评审意见、“竣工环境保护验收报告”验收工作组意见为止。供应商以上总工期不得超过80个日历天。每超1个日历天按中标金额2%处罚。

（二）公司资质要求

1、投标公司在全国建设项目环境影响评价管理信息平台备案。

2、投标公司在成都市生态环境局服务机构中介超市名录中。

（三）编制工作内容和要求

1、按照环保相关法律法规及行业标准编制完成实验室基础建设项目环境影响评价报告表，并在实验室基础建设项目环境影响评价报告书的基础上编制实验室扩建技改环境影响评价报告表。两次环评主要涵盖报告编制、环评环境检测、专家评审、评估中心审核、获取批复、验收报告、环保局备案等其他内容。

2、需进行现场踏勘，针对水、气、声环境、废物等污染源的进行现状监测，并出具现状环境监测报告。

3、现状环保治理措施调查，需整改的环保治理措施分析，污染物达标性分析。

4、填报排污许可证通过国家排污系统上网申请材料,拿到排污许可证。

5、编写突发环境事件应急预案并报环保局备案。

6、报告表的编制需符合建设项目的环境影响评价的相关的法律法规、技术规范和行政审批部门审批的要求，获得行政审批部门的批复；竣工验收监测报告的编制需符合建设项目的竣工环境保护验收的相关的法律法规、技术规范要求，取得验收工作组意见；排污许可证申请材料的填报应满足排污许可证核发要求。达不到上述要求的，应负责修改完善直到符合相关要求为止，采购人不增加任何费用。

重要提示：

*7、投标人做为专业单位应充分考虑其它与四川省妇幼保健院抚琴院区建设项目环境影响评价编制的相关内容，对本次招标文件未充分说明部分，均应综合考虑，且招标人视为均已包涵在投标人的报价范围内。

*8、投标单位应充分考虑项目的专业性及完整性，中标后因调整或增加作业范围，中标金额不予调整。

附件2 报价一览表

报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：1、价格方面包括环境质量检测费{水、大气、噪声}、两次报告编制、专家费、税收费、书本费、环保验收、排污许可证申报等相关工作所需的一切费用。

2、“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3、“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

联系方式：

日期：

评审方法：综合评标法

| 序号 | 评分因素 及权重 | 评分标准 | 分 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 以经评审满足文件要求的最低报价为基准价，报价得分=(基准价／报价)×35 | 35分 |
| 2 | 企业综合实力要求 | - 单位应具备环评编写资质，应为全国建设项目环境影响评价管理信息平台备案单位，环评工程师5人以上（含5人）得5分，10人以上（含10人）得10分（平台截图）。 - 单位应具备省级以上人民政府计量行政部门颁发的中国计量认证（CMA）资质。有相应资质得 5分，没有不得分。 - 投标人三体系建设完整，拥有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的得2分，没有不得分。 | 17分 |
| 3 | 工期 | - 1、投标人满足招标文件基础上，每减少3天得1分，最高8分。 | 8 |
| 3 | 类似业绩 | 1、有类似环评项目业绩的，有1个得1分，最多得6分。 2、有类似环评验收项目业绩的，有1个得1分，最多得6分。 3、有类似应急预案项目业绩的，有1个得1分，最多得6分。本项目累计最多得18分。 注：提供业绩合同或中标(成交)通知书复印件，复印件加盖比选申请人公章鲜章。业绩是指2018年1月1日以来的近三年业绩。 | 18分 |
| 4 | 人员配置 | 1、项目负责人（4分） 供应商拟派往本项目负责人具有环保类高级技术职称得2分；同时具有环评工程师资格证书得2分，本项最多得4分。 2、项目组成员（6分） ①供应商拟派往本项目组成员中配备环保类高级职称得1分，本项最多得3分； ②供应商拟派往本项目组成员中配备环评工程师资格证书得0.5分，本项最多得3分。 注：以上人员不重复计分。 | 10分 |
| 5 | 服务方案 | 1、实施方案详细，有针对性，合理可行，得8-10分； 2、实施方案较为详细，较合理可行，得5-8分； 3、实施方案一般，基本可行，得0-5分。 未提供不得分。 | 10 |
| 6 | 比选申请书规范性 | 比选申请书制作规范，没有细微偏差情形的得 2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。（细微偏差是指：①比选申请书组成部分完整性；②响应情况；③格式规范性；④印刷、签署的规范性） | 2分 |

附件3 主要表格格式

法定代表人/单位负责人身份证明（实质性要求）

（适用于法定代表人/单位负责人参加投标，授权代表参加投标可不提供）

致： 四川省妇幼保健院

供应商单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

（姓名、职务） 系 （供应商单位名称） 的法定代表人/单位负责人。

特此证明。

供应商单位名称：                     （单位公章）

法定代表人/单位负责人：              （签字或加盖个人名章）

日 期：

注：

1、供应商为法人单位时提供“法定代表人/单位负责人身份证明”，供应商为其他

组织时提供“单位负责人身份证明”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2、附法定代表人/单位负责人身份证明文件复印件并加盖供应商单位公章。

3、身份证明文件包括在有效期内的居民身份证、驾照、户口本、军官证、外籍人员的护照等。

法定代表人/单位负责人授权委托书（实质性要求）

（适用授权代表人参加投标，法定代表人/单位负责人参加投标可不提供 ）

致： 四川省妇幼保健院

（供应商全称） 法定代表人/单位负责人        授权 （姓名、职务）代表本单位参加贵公司组织的                 项目的投标活动，全权代表

本单位处理本项目投标过程的一切事宜。授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本单位均予以认可并对此承担责任。授权代表无

转委托权。

特此授权！

本授权书自签字之日起生效。

法定代表人/单位负责人：             （签字或加盖个人名章）

授权代表人：                        （签字或加盖个人名章）

供应商单位名称：                     （单位公章）

日 期：

注：

1、供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单

位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2、附法定代表人/单位负责人、授权代表人身份证明文件和复印件并加盖供应商单

位公章。

3、身份证明文件包括在有效期内的居民身份证、驾照、户口本、军官证、外籍人

员的护照等。

项目业绩表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 数量 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |

说明：1、表中项目为近一年销售业绩，用户仍在合作；2、只填写与本次市场调研项目一致。

附件4采购文件书装订顺序

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、报价一览表

4、企业营业执照（复印件）

5、组织机构代码证、税务登记证（复印件）（或三证合一）、企业资质证明

附件5反商业贿赂承诺书

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）