附件1

四川省妇幼保健院5号楼配电室1号和2号变压器低压侧负荷调整及线路、设备改造招标公告

一、概况

1.项目名称：四川省妇幼保健院5号楼配电室1号和2号变压器低压侧负荷调整及线路、设备改造项目

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号

3.本次招标不接受联合体投标。

二、项目施工改造依据

供电安全工作现场规程

四川地区电气规程汇编

建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002

电气装置安装工程电气设备交接试验标准

电力建设安全工作规程DL-5009.3-1997

建筑工程资料管理规程DBJ01-51-2003

三、施工内容

1.工程简介

本工程为5号楼配电室1号和2号变压器低压侧负荷调整及线路、设备改造。

2.工程范围：

在1T1250kvA变压器低压侧后端通过母线链接增加AA109柜来解决①门诊楼空调总箱1；②门诊楼空调总箱2；③发热门诊外机空调负荷,约220KW。

在2T1250kvA变压器低压侧后端通过母线链接增加AA210柜来解决①食堂用电；②2号楼负荷，约250KW。

四、技术服务

1.售前服务工作，介绍检测方案。

2.供方应派有经验的技术人员做好售后服务工作，包括设备放置和使用培训等。

3.应急处理方案。

4.质保期内因设备产品问题不能正常工作时，供方应免费为需方及时修理或更换。

五、供应商资格要求

1.参与投标的投标人必须具有独立法人资格，具有四级承装类或四级承试类或四级承修类或及以上资质。

2.本次招标不接受联合体投标。

六、工期

10个工作日。

七、报价要求

1.报价组成：人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润，规费，税金及施工图设计等；

2.项目清单及项目设计方案仅作为本项目的报价比选依据，本项目包含但不限于清单的内容；要求投标人综合考虑实施过程中其它因素对本项目的影响，中标后，中标价格将不接受调整。

3.报价方式：包干总价。

4.本项目招标控制价：750161.74元

八、投标文件的评审

1.由招标小组组织成立评审委员会，对投标文件进行综合评审。

2.评审方法

本项目采用综合评分法，评审委员会将对各投标人的投标方案、各项报价、企业综合能力、对项目的投入等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由评委进行综合打分。经统计，得出各投标人的最终评审分（计算结果按四舍五入取小数点后二位），按最终评审分由高到低顺序排列。根据上述评标原则，分值安排如下：

评审标准

（满分：100分）

| 序号 | 项 目 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质、人员配置、业绩证明（38分） | 项目管理机构评分标准 | （10分） | - 具备具有承装（修、试）电力设施业务，四级承装类或以上，四级承修类或以上，四级承试类或以上得3分；具有承装（修、试）电力设施业务，三级承装类或以上，三级承修类或以上，三级承试类或以上得6分，本项满分 6分。 - 具备输变电工程专业承包贰级或送变电工程专业承包贰级或电力工程施工总承包叁级及以上资质得4 分，本项满分 4分。 |
|  |  | 人员配置 | （10分） | - 具有机电工程专业二级及以上注册建造师资格且具备有效的安全生产考核合格 B 证得 3 分；具有中级及以上职称得4分；本项满分 7 分。 - 其他人员：配备施工员得1分、质量员得1分、安全员得1分，本项满分3分。 注：所有人员需提供近6个月投标单位在职社保证明。 |
|  |  | 业绩证明 | （18分） | 最近3年内，具有1个类似项目业绩（电力工程）得2分；每增加一个类似项目业绩（电力工程）加2分；本项满分为18分。 注：以参选人提供的中标通知书或合同复印件（加盖鲜章）或扫描件为准。 |
| 2 | 高低压配电电力系统试验检测施工方案、质量保证及服务（35分） | 主要分项施工方法及进度 | （15分） | 对工程项目施工方案与技术措施设置详 尽完善得8-15分；方案编制详细具体、操作性一般得1-8分；方案编制差、操作性差得0分。 |
|  |  | 环境保护管理体系与措施 | （5分） | 环境保护管理体系与措施设置详尽完善 优得5分，良得4~3分，一般得2分，差得1分，无得0分； |
|  |  | 安全管理体系与措施 | （5分） | 安全管理体系与措施设置详尽完善 优得5分，良得4~3分，一般得2分，差得1分，无得0分； |
|  |  | 安全生产和文明施工措施 | （5分） | 全过程安全生产和文明施工方案详细具体、操作性强得3-5分；方案详细具体、操作性一般得1-2分；方案差、操作性差得0分。 |
|  |  | 服务承诺 | （5分） | 整个过程中，检修人员必须持证挂牌岗，严格按照规程规范作业，并在服务期内，对已检测的设备仪器负责。 |
| 3 | 投标报价（25分） | 投标报价 | （25分） | 统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他申请人的价格分统一按照下列公式计算：最终报价得分=(基准价／磋商后最终报价)×分值 |
| 4 | 比选申请文件规范性(2分) | 其他类 | (2分) | 响应文件制作规范，没有细微偏离差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直到该项值扣完为止。 |

附件2

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、报价一览表（格式见附件1）

4、企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一）（复印件）

5、采购文件要求的其它资质

6、法定代表人授权书（原件，格式见附件3）暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）资质复印件需要盖章。

7、如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

8、设计规范或标准

9、售后服务承诺书

10、业绩证明文件（近三年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件，格式见附件3）。

11、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件3

报价一览表

四川省妇幼保健院5号楼配电室1号和2号变压器低压侧负荷调整及线路、设备改造项目报价一览表

| 名 称 | 报价 | 工期 （服务期） | 质量标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计：小写： 大写： |  |  |  |  |

注:所有报价均用人民币表示,所报价格是竣工验收合格的价格，其总价即为履行合同的固定价格。人员、设备、运输、安装、调试、检验、垃圾清运、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：XXX年XXX月XXX日

九、其他事项

有意愿投标的符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。

上班时间为8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）

联系电话028-65978223

## 法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：                         （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

- 说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

主要项目业绩表

| 项目名称 | 业务类别 | 业主联系方式 | 项目完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：1.表中项目为近三年业绩；

2.只填写与本次市场调研项目一致。

附件4

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）