“出生一件事”对接项目服务内容

**一、总体目标**

按照省政府安排部署、省卫生健康委统筹组织，实现“出生一件事”（出生医学证明签发、户口登记、预防接种证办理、城乡居民医保参保登记、城乡居民医保缴费、社会保障卡申领）各自建业务办理系统与四川一体化政务服务平台深度对接，实现“出生一件事”网上联办。

**二、服务要求**

**(一)服务目标**

对“出生一件事”办理业务进行梳理和分析，指定具有兼容性、健壮性和扩展性的对接方案。通过对接方案实现多种业务对接模式的兼容，多种数据同步机制的兼容。以省卫健委“出生一件事”业务全流程线上办理为目标，制定单事项对接与一件事对接模式并实施。

**(二)服务需求**

1.梳理“出生一件事”涉及线上办理的自建系统对接需求任务，以省一体化平台为枢纽，打破各业务自建系统数据壁垒，实现自建系统业务办理与四川一体化政务服务平台之间互联互通。

2.通过统一服务入口、统一服务事项、统一组织机构等方式对接，解决用户密码难记、服务入口难找、服务事项不一、部门间信息不互通等问题，方便民众办事、咨询等。

**(三)服务范围**

本次项目服务范围为涉及“出生一件事”的省直部门自建业务办理系统与省一体化平台全环节对接，包括需求调研、对接实施、联调测试、验收测试。

**(四)服务原则要求**

项目服务过程要求满足以下服务原则：

1. 统一原则。按照四川省一体化政务服务平台总体架构和技术要求，实现服务入口、服务事项、组织架构、身份认证、受理办理、证照签章、物流、支付和好差评统一。
2. 资源共享原则。省一体化平台提供能力接口，以一体化平台为枢纽实现各部门信息资源共享。
3. 标准化原则。系统对接中的各项技术遵循国际标准、国家标准、行业标准和其他相关规范。
4. 安全性原则。对接中涉及的业务数据、各种应用及公共支撑能力内容符合国家安全标准。